对，我觉得这样调整以后更合理。你们这个项目的核心价值应该放在 Multi-Agent 的设计、协作、任务规划和动态重规划上，前端只是为了把 Agent 系统展示出来，不应该把大量工作量放在 Vue 页面开发上。

所以我建议把任务书整体重新定位成：

Agent 是主体，数据库是支撑，前端是展示。

下面是我按这个思路修改后的版本，尤其把第 3、工作量、分工重新调整了。

数据库课程设计任务书

项目名称

AI CampusOps——面向大学生的智能校园生活运营团队

1. 问题背景与实际应用意义

随着大学生校园生活内容不断丰富，学生需要同时处理课程学习、考试、作业、课程设计、社团活动、个人日程以及日常消费等多方面事务。不同事务之间存在时间冲突、优先级不同以及任务安排不合理等问题。

目前学生通常通过教务系统、日历、备忘录、记账软件等不同工具分别管理这些信息，相关数据较为分散。传统的信息管理系统主要提供数据记录、查询和展示功能，难以根据学生的实际情况对多个方面的信息进行综合分析，也难以在任务发生变化后自动调整原有计划。

因此，本项目拟设计并实现一个 AI CampusOps 智能校园生活运营团队。系统利用 Multi-Agent 技术模拟一个面向学生的智能运营团队，由不同 Agent 分别负责学习分析、时间规划和消费分析等任务，并由 Manager Agent 对用户需求进行理解、任务拆解和 Agent 调度，最终形成综合性的行动方案。

项目旨在将 AI Agent 从简单的问答工具进一步应用于实际的校园生活场景，实现从信息管理、分析决策到任务规划和动态调整的完整流程，为大学生提供更加智能化和个性化的校园生活辅助。

2. 拟解决的主要问题及概要需求分析

2.1 拟解决的主要问题

（1）校园生活信息分散

学生的课程、考试、作业、日程、活动和消费等信息通常分散在不同工具中，缺乏统一的管理方式。

系统需要将这些信息进行统一管理，使 Agent 能够获得完整的用户背景信息。

（2）多项事务之间缺乏综合规划

学生在实际生活中经常同时面对多个任务。例如考试、课程设计和社团活动可能集中在同一时间段，仅查看任务列表无法判断不同任务应该如何安排。

系统需要根据用户目标、任务优先级、Deadline、预计耗时以及已有日程等信息，对多个事务进行综合规划。

（3）用户需求具有复杂性和动态性

学生提出的需求往往不是单一问题，而可能同时涉及学习、时间和消费等多个方面。

例如：

“我下周有数据库考试、数据结构课设和社团活动，帮我安排一下。”

系统需要识别需求涉及的不同方面，并由不同专业 Agent 分别进行分析。

同时，实际情况可能随时变化，例如任务延期或临时增加活动，因此系统还需要根据最新情况动态调整方案。

（4）传统 AI 助手缺少持续任务执行能力

普通聊天机器人通常在回答问题后结束交互，而实际的校园生活规划需要经历：

提出目标 → 制定计划 → 执行任务 → 状态变化 → 调整计划

因此，本项目需要让 Agent 具备一定的任务状态管理和动态重新规划能力。

2.2 概要需求分析

系统主要满足以下实际需求：

校园生活信息管理

管理课程、考试、作业、任务、日程、活动和消费等信息。

自然语言需求输入

用户可以直接描述自己的目标和需求，而不需要手动指定使用哪个功能。

智能任务拆解

系统能够将复杂的用户需求拆分为多个子任务。

Multi-Agent 协作

根据任务类型调用不同专业 Agent 进行分析。

支持多个 Agent 的协作与结果汇总。

学习与任务分析

分析课程、考试、作业和课程设计等信息。

时间规划

综合课程、任务、活动和 Deadline 生成时间安排。

发现任务之间的时间冲突。

消费分析

分析消费类别、消费趋势和预算情况。

行动方案生成

将分析结果转化为具体、可执行的 Task 和 Action Plan。

动态重新规划

当用户完成、延期或修改任务时，系统重新分析当前状态并生成新的计划。

Agent 执行过程记录

保存 Agent 的任务、消息、调用过程和执行结果，方便用户查看和系统后续处理。

3. 计划实施方案，包括功能设计、系统架构等

3.1 总体设计

系统采用 Multi-Agent 架构，以 Manager Agent 作为核心调度者，根据用户需求动态组织多个专业 Agent 完成任务。

核心流程为：

用户自然语言需求

↓

Manager Agent

↓

需求理解与任务拆解

↓

┌──────┼──────┐

↓      ↓      ↓

Academic Schedule Finance

Agent    Agent    Agent

└──────┬──────┘

↓

结果汇总与分析

↓

Action Plan

↓

用户执行

↓

状态发生变化

↓

Manager Agent

↓

Replanning

3.2 Agent 功能设计

Manager Agent

作为系统核心 Agent，负责：

理解用户自然语言需求

判断需求涉及的任务类型

拆解复杂任务

调度专业 Agent

管理 Agent 执行流程

汇总不同 Agent 的分析结果

生成最终 Action Plan

根据任务状态变化触发重新规划

Academic Agent

负责校园学习相关任务：

分析课程和考试

分析作业及课程设计

判断任务优先级

计算学习任务量

提供学习安排建议

Schedule Agent

负责时间规划：

获取课程、任务和活动时间

分析用户空闲时间

检测时间冲突

进行任务排程

根据任务变化重新安排时间

Finance Agent

负责校园消费分析：

分析消费记录

进行消费分类

分析消费趋势

对比预算

生成消费规划建议

3.3 Agent 协作机制

项目重点研究多个 Agent 之间的协作流程。

例如：

用户：“我下周有数据库考试、课程设计和社团活动，帮我安排。”

Manager Agent 首先将任务拆解为：

Task 1：分析考试

Task 2：分析课程设计

Task 3：分析社团活动

Task 4：分析空闲时间

Task 5：生成综合计划

然后：

Academic Agent

↓

考试 / 课程设计分析

Schedule Agent

↓

时间冲突 / 可用时间分析

最后 Manager Agent 综合两个 Agent 的结果生成 Action Plan。

对于互不依赖的任务，可以设计为并行调用多个 Agent，提高系统执行效率。

3.4 动态 Replanning

这是系统重点功能之一。

例如原计划：

周二：完成数据库课设

周三：复习数据库

周四：完成网络实验

用户反馈：

“数据库课设延期两天。”

系统重新获取当前任务状态：

Task 状态变化

↓

Manager Agent

↓

Schedule Agent

↓

重新计算时间

↓

Academic Agent

↓

检查考试任务

↓

生成新的 Action Plan

实现：

Plan → Execute → Feedback → Replan

的 Agent 闭环。

4. 拟采用的数据库设计思路分析

系统采用 MySQL + Redis 的混合数据存储方案。

4.1 MySQL

MySQL 作为核心关系数据库，负责保存需要长期持久化的数据。

主要包括：

User

UserPreference

Course

Exam

Assignment

Task

TaskDependency

Schedule

ActionPlan

Activity

Expense

Budget

Conversation

Message

Agent

AgentSession

AgentAction

预计设计约 15 张核心数据表。

重点记录：

用户信息

校园生活数据

Agent 任务

Agent Session

Agent 消息

Agent Action

Action Plan

历史聊天记录

数据库设计采用关系模型，并通过实体关系分析确定实体及其联系，核心业务数据按照第三范式进行规范化设计。

4.2 Redis

Redis 主要用于 Agent 系统运行过程中的高频数据，不作为核心业务数据的唯一存储。

主要包括：

当前对话上下文

Agent 实时运行状态

Agent Task Queue

Session Cache

例如：

Manager Agent     → completed

Academic Agent    → completed

Schedule Agent    → running

Finance Agent     → waiting

其中：

MySQL 保存长期业务数据和历史记录，Redis 保存 Agent 运行过程中的实时状态和高频数据。

5. 工作量

本项目的主要工作量集中在 Multi-Agent 系统设计与实现、Agent 协作机制、任务规划和数据库设计，前端主要作为 Agent 系统的交互和展示界面，不作为主要开发工作量。

预计主要工作包括：

| 模块 | 工作内容 | 预计代码量 |
| --- | --- | --- |
| Agent 核心框架 | Agent 状态管理、任务调度、工具调用、流程控制 | 1000～1500 行 |
| Manager Agent | 需求理解、任务拆解、Agent 调度、结果汇总 | 600～900 行 |
| Academic Agent | 学习任务分析、课程/考试分析 | 400～600 行 |
| Schedule Agent | 时间分析、冲突检测、任务排程、Replanning | 500～800 行 |
| Finance Agent | 消费分析、预算分析 | 300～500 行 |
| Agent 协作与 Replanning | Agent 并行执行、结果整合、动态重新规划 | 500～800 行 |
| Backend | API、业务逻辑、数据库访问 | 800～1200 行 |
| MySQL | 数据库设计、SQL、初始化数据、查询及事务 | 500～800 行 |
| Redis | Session、Agent 状态、任务队列、缓存 | 200～400 行 |
| 前端 GUI | AI 对话、Agent 状态、任务及 Dashboard 展示 | 主要采用 AI 辅助生成和修改 |
| 测试及其他 | 系统测试、异常处理、配置等 | 300～500 行 |

预计项目核心代码量约 5000～7000 行，其中主要工作量集中于 Agent 系统、后端业务逻辑和数据库设计。

6. 工作计划安排

第一阶段：需求分析与 Agent 架构设计

主要工作

确定校园生活应用场景

完成需求分析

确定 Agent 角色及职责

设计 Manager Agent 工作流程

设计 Agent 协作机制

设计 Replanning 流程

完成数据库 ER 图

确定 MySQL 表结构

搭建后端和 Agent 基础框架

阶段目标

完成系统总体架构、Agent 架构、数据库设计以及基础运行框架。

第二阶段：核心 Agent 开发

主要工作

完成 Manager Agent

完成 Academic Agent

完成 Schedule Agent

完成 Finance Agent

实现 Agent Tool Calling

实现 Agent 任务拆解

实现 Agent 间结果传递

完成 MySQL 核心功能

完成基础 GUI

中期检查目标

中期检查时实现：

用户能够通过 GUI 输入自然语言需求，Manager Agent 能够识别需求并拆解任务，至少两个专业 Agent 能够被实际调用并返回分析结果，同时能够从 MySQL 获取用户的课程、任务和日程等数据。

第三阶段：Agent 协作与动态规划

主要工作

完善 Multi-Agent 协作

实现多个 Agent 并行执行

实现 Agent 结果汇总

实现 Action Plan

实现 Task 状态管理

实现 Replanning

接入 Redis

完善 Agent Session 和 Agent Action 记录

阶段目标

实现完整的：

需求 → 拆解 → Agent 协作 → 规划 → 执行 → 反馈 → Replanning

流程。

第四阶段：系统测试与完善

主要工作

完成前后端联调

完善 GUI 展示

测试 Multi-Agent 协作

测试异常任务和冲突情况

测试数据库完整性

测试 Redis 状态管理

优化 Agent Prompt 和执行流程

完成课程设计报告及答辩材料

软件验收目标

软件验收时实现完整 Demo：

用户提出复杂校园生活需求 → Manager Agent 拆解任务 → 多个专业 Agent 协作分析 → 生成 Action Plan → 用户修改任务 → 系统自动 Replanning → 保存执行结果。

7. 同组设计者及分工

两名成员均参与 Agent 系统设计、核心代码开发、测试和调试，不按照“一个人专门负责前端、一个人专门负责后端”的方式进行分工。

| 成员 | 主要负责内容 |
| --- | --- |
| 成员 A | Multi-Agent 总体架构设计；Manager Agent；Agent 调度与任务拆解；Agent 协作机制；Agent 并行执行；Action Plan；Replanning；部分后端接口及系统联调 |
| 成员 B | MySQL 数据库设计与实现；Academic Agent；Schedule Agent；Finance Agent；Agent Tool Calling；Redis Session/状态管理；部分后端接口及系统联调 |
| 共同完成 | 项目需求分析；Agent 整体流程设计；数据库 ER 模型讨论；GUI 界面设计与 AI 辅助生成；系统测试；Bug 修复；项目报告及答辩 |

我建议你们最终把项目的“卖点”定成这三个：

① Multi-Agent 协作

不同 Agent 分工解决不同类型的问题。

② Agent 自主任务规划

Manager Agent 根据用户目标自动拆解和调度任务。

③ 动态 Replanning

不是生成一次计划就结束，而是根据用户反馈和任务状态变化持续调整。

这样一来，前端只是把 Agent 的工作过程“展示出来”，而不是项目本身。你们真正需要投入时间的是 Agent 的架构、Prompt、工具调用、Agent 间通信、并行执行、状态管理和 Replanning，这个定位我觉得更符合你们想做的方向。